| Башkортостан Республикаhы Кушнаренко районы муниципаль районынын Kарасайылга ауыл советы ауыл билEмEhе ХАКИМИEТЕ 452245, Kарасайылга ауылы, Ленин урамы,12 Тел. 5-44-33 |  | Республика Башкортостан АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения Карача-елгинский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район 452245, с. Карача-Елга, ул. Ленина, 12 Тел. 5-44-33 |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«1»  март  2022 й               № 3-7                « 1 » марта  2022 г

Об  организации  безаварийного  пропуска  весеннего  половодья   на  территории  сельского  поселения  Карача-Елгинский сельсовет муниципального района  Кушнаренковский район Республики Башкортостан  в  2022  году

В целях  своевременной и  качественной  подготовки  населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов, дорог, прудов  и других  сооружений, предотвращения  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и  уменьшения  опасных  последствий  весеннего  половодья,  оказания  своевременной  помощи  населению,  организациям,  хозяйствам  сельского  поселения  в  выполнении  противопаводковых  мероприятий,   п о с т а н о в л я ю :

1.  Образовать  состав  противопаводковой  комиссии  по сельскому поселению  Карача-Елгинский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан (Приложение №1).

2.  Разработать план мероприятий  по  безаварийному  пропуску  весеннего  половодья  на  территории  сельского поселения  Карача-Елгинский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан в 2022году (Приложение №2).

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  управляющего делами.

# Глава  сельского поселения

Карача-Елгинский сельсовет                                                                       Тимерханов М.Ф.

Приложение №1

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ  КОМИССИИ

ПО  СП  КАРАЧА-ЕЛГИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Административная | В составе противопаводковой комиссии |
| 1 | Тимероханов М.Ф. | Глава сельского поселения | председатель противопаводковой комиссии |
| 2 | Шагабутдинова Л.Р. | Директор МУП «Кумэк» | Заместитель председателя |
| 3 | Саетов М.Н. | Товаровед ГУСП МТС»Центральная» подр. «Карача-Елга» | Член комиссии (по согласованию) |
| 4 | Ильясова Р.М. | Главный врач сельской участковой больницы | Член комиссии (по согласованию) |
| 5 | Алмаев М. | Директор ООО НПО «Башкирское» | Член комиссии (по согласованию) |
| 6 | Ганиев Р.Ф. | КФХ «Надежда» д.Толбазы | Член комиссии (по согласованию) |
| 7 | Саитова М.З. | Директор МБОУ СОШ с. Карача-Елга | Член комиссии (по согласованию) |
| 8 | Якупова И.Н. | Библиотекарь СДК с. Карача-Елга | Член комиссии (по согласованию) |
| 9 | Хайретдинова А.М. | Директор СДК с. Чирша-Тартыш | Член комиссии (по согласованию) |
| 10 | Саитова В.Ф. | Директор СДК д. Толбазы | Член комиссии (по согласованию) |
| 11 | Самигуллин И.Р. | Уполномоченный участковый милиции | Член комиссии (по согласованию) |

Приложение №2

# Утвержден

# Постановлением

# Главы администрации СП

# Карача-Елгинский сельсовет

# МР Кушнаренковский район РБ

# от 01.03. 2022г              № 3-7

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории

сельского поселения Карача-Елгинский сельсовет

в 2022 году

| № п/п | Мероприятия | срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Образовать противопаводковую комиссию, утвердить план-мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья. | до 03.03 | Глава администрации |
| 2 | Назначить ответственного за гидротехнические сооружения, расположенные на территории сельского поселения | на период половодья | Глава администрации |
| 3 | Определить населенные пункты, животноводческие фермы, складские помещения, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спаса- тельных работ по каждому объекту. | до 31.03 | Глава администрации, руководители хозяйств (по согласованию) |
| 4 | Проверить состояние улиц, переулков, дорог, мостов, при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега и наледи кюветы и мостовые пролеты. | с 10.03 | Глава администрации, руководители хозяйств (по согласованию) |
| 5 | Проверить состояние прудов, очистка от наледи, снега, при необходимости спустить воду. | до 31.03 | Глава администрации |
| 6 | Определить населенные пункты, которые могут оказаться в зонах подтопления, разработка плана предупредительных работ. | До 24.03 | Глава администрации, руководители хозяйств (по согласованию) |
| 7 | Проверка берега ручьев и прилегающей территории внутри населенных пунктов , организовать очистку от мусора в целях беспрепятственного прохода весеннего половодья. | до 24.03 | Глава администрации, руководители хозяйств (по согласованию) |
| 8 | Организовать круглосуточное дежурство ответственных. лиц на объектах повышенной опасности и объектах , попадающих в зону затопления; провести инструктаж . | на период половодья | Глава администрации, руководители хозяйств (по согласованию) |
| 9 | Обеспечить охрану общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ. | на период половодья | участковый инспектор (по согласованию) |
| 10 | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон затопления. | до 01.04. | Глава администрации, руководители хозяйств (по согласованию) |
| 11 | Создать на время половодья, запасы продуктов и предметов первой необходимости в населенных пунктах, которые могут оказаться в зонах подтопления. | до 01.04 | Глава администрации, руководители хозяйств, глав.врач (по согласованию) |
| 12 | Подготовить склады, помещения и составить план эвакуации населения, домашнего скота из затопленных улиц. Размещение зерна, фуража, материальных ценностей. | до 01.04 | Глава администрации, руководители хозяйств, (по согласованию) |
| 13 | Привлечь трудоспособное население, транспортных и иных средств для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ | во время половодья | Глава администрации, участковый инспектор (по согласованию) |
| 14 | Организовать круглосуточное дежурство в период весеннего половодья членами противопаводковой комиссии. | с начала половодья | Члены комиссии |
| 15 | Очистить от снега и льда кровли, водосточные воронки, отводы и отмостки жилых домов, кровли животноводческих ферм, подвальные помещения, а также водозаборные колонки, крышки газовых колодцев и других объектов с отводом талых вод. | до 24.03 | Глава администрации, руководители хозяйств (по согласованию) |

Управляющая делами                                                                                   Т.А.Мустафина